CEBRA Propuesta de Desarrollo Extensión HubSpot Confidencial

# PROPUESTA DE DESARROLLO

Extensión de Autocompletado para Filtros en Dashboards de HubSpot

| Proveedor | Cliente | Fecha | Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| Cebra | La fazenda | Abril 2026 | 1.0-Borrador inicial |

## 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la propuesta formal de Cebra para la ejecución del proyecto de diseño y desarrollo de una extensión de navegador personalizada para el cliente La fazenda.

Actualmente, el equipo de La fazenda enfrenta fricciones operativas al utilizar los dashboards nativos de HubSpot: el filtrado por cliente (campo de texto) no ofrece una función de autocompletado, obligando a los usuarios a memorizar y escribir el nombre exacto o el código del cliente para que la búsqueda sea exitosa.

Para solucionar esto, Cebra propone el desarrollo de una extensión de navegador (compatible con Google Chrome) que superponga una capa de búsqueda inteligente en la interfaz de HubSpot. Esta herramienta permitirá al usuario buscar clientes de forma intuitiva con autocompletado y, al seleccionar uno, aplicará automáticamente el código exacto en el buscador nativo del dashboard, optimizando significativamente la experiencia de usuario y los tiempos de consulta.

## 2. Objetivo del Proyecto

El objetivo principal es mejorar la usabilidad y eficiencia de los dashboards de HubSpot para el equipo de La fazenda, contando con:

Una interfaz de búsqueda rápida e intuitiva (buscador con autocompletado) inyectada directamente en la pantalla de dashboards de HubSpot.

Conexión de la extensión con la base de datos de clientes de La fazenda en HubSpot para sugerir resultados en tiempo real a medida que el usuario escribe.

Automatización del proceso de filtrado nativo: la extensión transformará la selección amigable (nombre del cliente) en el valor exacto requerido por HubSpot (código o ID)

Cebra 2026 | Cliente: La fazenda | Página 1 de 4

CEBRA Propuesta de Desarrollo Extensión HubSpot Confidencial

Fuera del alcance de este proyecto:

Modificaciones al código fuente nativo o a la base de datos interna de HubSpot (la solución ocurre a nivel del navegador del usuario).

Soporte para navegadores no basados en Chromium (ej. Safari, Firefox).

Desarrollo de nuevos reportes o dashboards dentro de HubSpot.

Actualizaciones posteriores al despliegue

## 3. Alcance Técnico

### 3.1 Arquitectura de la Solución

La solución consistirá en una Extensión de Navegador (Chrome Extension) desarrollada en JavaScript/TypeScript, HTML y CSS. La extensión operará mediante "Content Scripts" que detectarán cuando el usuario navegue a la URL de dashboards de HubSpot e inyectarán el componente de búsqueda sobre la interfaz nativa.

### 3.2 Origen de Datos (Sincronización de Clientes)

Para que el autocompletado funcione sin demoras, la extensión requiere conocer el listado de clientes y sus respectivos códigos. Se implementará un mecanismo de consulta vía la API de HubSpot (mediante una Aplicación Privada / Private App) que almacenará temporalmente (caché local del navegador) el diccionario de "Nombre de Cliente - Código" para garantizar respuestas instantáneas al escribir.

### 3.3 Lógica de Inyección y Filtrado (El "Puente")

El flujo técnico de la solución será el siguiente:

Inyección UI: La extensión añade un campo de texto moderno de "Búsqueda de Cliente" al lado de los filtros nativos del dashboard.

Búsqueda (Fuzzy Search): El usuario escribe fragmentos del nombre (ej: "Minera E...") y la extensión despliega las opciones que coinciden.

Mapeo y Ejecución: Al hacer clic en la opción deseada (ej: "Minera Escondida"), la extensión recupera el código asociado (ej: "COD-ME-001"), lo inserta programáticamente en el campo de filtro nativo oculto de HubSpot, y dispara los eventos de teclado/clic (InputEvent, click) para que el dashboard procese la búsqueda y actualice los gráficos.

Cebra 2026 | Cliente: La fazenda | Página 2 de 4

CEBRA Propuesta de Desarrollo Extensión HubSpot Confidencial

## 4. Requisitos del Proyecto

### 4.1 Requisitos de La fazenda

Aclarar la propiedad exacta en HubSpot que almacena el "Nombre a mostrar" y el "Código de filtrado".

Permitir la instalación de extensiones de terceros en los navegadores corporativos del equipo.

Cebra 2026 | Cliente: La fazenda | Página 3 de 4

CEBRA Propuesta de Desarrollo Extensión HubSpot Confidencial

### 5.2 Supuestos y Restricciones

La solución depende de la estructura HTML del panel de HubSpot (DOM). Si HubSpot realiza una actualización mayor en la interfaz de usuario de sus dashboards en el futuro, podría requerirse un mantenimiento menor para re-mapear la extensión.

La herramienta se certifica y optimiza para los navegadores Google Chrome en sus versiones de escritorio.

No incluye la publicación pública en la Chrome Web Store (se asume una distribución privada/corporativa o mediante un enlace no listado para el equipo de La fazenda).

## 6. Criterios de Aceptación

El proyecto se considerará exitosamente finalizado cuando se cumplan los siguientes criterios:

La extensión se instala correctamente en un navegador Chrome/Edge.

Al abrir un dashboard de HubSpot, el buscador inyectado aparece visible y estilizado.

El usuario puede buscar clientes por nombre de manera fluida y la extensión sugiere resultados válidos basados en los datos reales de HubSpot.

Al seleccionar un cliente de la lista sugerida, los gráficos y datos del dashboard de HubSpot se filtran correctamente para ese cliente específico.

La fazenda haya firmado el Acta de Aceptación tras el período de validación.

## 7. Inversión y Condiciones Comerciales

Los valores comerciales de esta propuesta se detalla en lo siguiente

| Fase / Actividad | Esfuerzo estimado (hrs) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Levantamiento y Diseño | 7 | Definición de flujos y acceso API |
| Fase 2 - Desarrollo Frontend y API | 40 | Creación de la extensión core y sincronización de datos |
| Fase 3 - Integración DOM y Pruebas | 15 | Fase crítica para inyectar eventos en la interfaz nativa de HubSpot |
| Fase 4 - Despliegue y Cierre | 5 | Empaquetado y manuales de usuario |
| Total Estimado | 67 horas |  |

Cebra 2026 | Cliente: La fazenda | Página 4 de 4